VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu - nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Název akce:

1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Město Český Krumlov

Sídlo: nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

IČ: 00245836

Zastoupen: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města Český Krumlov

Kontaktní osoba: Ing. Hynek Pazderka, pověřený vedoucí Odboru investic MěÚ

Telefon: 380 766 717

Email: hynek.pazderka@mu.ckrumlov.cz

2. Podmínky zadání zakázky

2.1 Vymezení předmětu plnění zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v odstranění nesoudržných částí omítek památkově chráněné historické budovy (nemovité kulturní památky) s číslem poznávacím 114, která se nachází v lokalitě Nádražního předměstí (Špičák), v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Český Krumlov (vlastníkem objektu i stavební parcely je město Český Krumlov). Oprava fasády objektu, který je rozčleněn na 2 dílčí části a to stranu severní a západní a stranu jižní a východní, bude zrealizována materiály na vápenné bázi a bude v souladu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče. V rámci opravy fasády musí být zachovány nebo doplněny veškeré plastické prvky tak, aby byla zachována historická autenticita objektu.

Po obvodu celého objektu bude postaveno lešení, které zajistí přístup řemeslníků. Dále dojde k mechanickému očištění fasády a následnému odstranění nesoudržných vrstev omítek (odhadováno do 30% celkového objemu) a dojde k odstranění nesoudržných nátěrů omítek oškrábáním (odhadováno do 40% celkového objemu). Následně budou sanovány jednotlivé plastické - štukové prvky fasády. Celoplošně bude proveden sanační penetrační nátěr, který zajistí kvalitní spojení starších a nových vrstev a současně zvýší pojivost původních vrstev. Dále bude provedeno doplnění omítkových vrstev vápennou maltou. Finálně bude proveden konečný vápenný nátěr, jehož barevnost by měla zůstat zachována ve stávajících žlutých okrech (bude konzultováno na místě s pracovníky NPÚ). Barevně dojde ke sjednocení fasády (nyní je uliční stěna v červeném okru a zbývající stěny objektu ve žlutých okrech).

Fasáda objektu nejeví žádné zásadní poruchy, zapříčiněné zvýšenou vlhkostí (vyjma paty - soklu) objektu a to zejména na uliční straně objektu, kde není optimálně vyřešen detail 
styku chodníku a fasády (soklu) objektu. Z tohoto důvodu není nutné zajišťovat speciální úpravy objektu proti vnikání vlhkosti do fasády. Po celém obvodu fasády dojde pouze k odříznutí fasády nad terénem - cca 10 cm, aby se zamezilo přímému vzlínání ve styku 
s okolním terénem. Detailněji bude řešen pouze kratší - uliční strana ve styku s chodníkem, kde je navrženo použití drenáže v kombinaci s nopovou fólií, vytaženou nad stávající 
niveletu chodníku, tak aby stékající dešťová - povrchová voda se nedostala do přímého styku s fasádou objektu.

2.2. Místo plnění zakázky

Český Krumlov, Špičák č.p.114, st.p.č. 843 k.ú. Český Krumlov (část obce Latrán)

2.3 Splnění kvalifikace

Uchazeč nebo zájemce prokazuje splnění kvalifikačních kritérií čestným prohlášením.

Čestné prohlášení

Já .............................................jako jednatel/předseda představenstva/majitel společnosti

prohlašuji že :

a) dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví,přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství za spáchání takového trestného činu,

b)dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu,

c) dodavatel nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního předpisu,

d)vůči majetku dodavatele  neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvečního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů,

e)dodavatel není v likvidaci

f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště dodavatele,

g)dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště dodavatele,

h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak v České republice tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště dodavatele,

i) dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů.

j) dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

V .................................... dne ................

......................................................

podpis

Uchazeč nebo zájemce doloží pro splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů

1) oprávnění k podnikání, včetně doložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní být uchazeč nebo zájemce zapsán podle zvláštních právních předpisů. Oprávnění k podnikání může uchazeč nebo zájemce doložit ve stejnopise nebo úředně ověřené kopii.

2) odbornou způsobilost nebo členství v určité profesní organizaci, je-li pro plnění veřejné zakázky vyžadována podle zvláštních právních předpisů

3) Kriterium reference splní uchazeč předložením seznamu minimálně 3 projektů významných stavebních prací v hlavních rysech obdobného charakteru vyhotovených za dobu posledních max. 5 let. Stavební práce musí být již zrealizovány a to na území městské památkové rezervace / městské památkové zóny či nemovité kulturní památky (národní kulturní památky) s realizačními náklady v min. hodnotě 1 mil. Kč bez DPH u každé z nich. K seznamu budou připojena osvědčení objednatelů o řádném plnění díla; osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo plnění a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto staveb. práce provedeny řádně a odborně.

Uchazeč nebo zájemce prokazuje splnění kvalifikačních kritérií  výše uvedeným čestným prohlášením,  výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo jiným odpovídajícím dokladem ne starším než 6 měsíců.

Zadavatel může vyloučit uchazeče, který nesplní kvalifikační kritéria, který byl v posledních 3 letech  disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky, jde-li o fyzickou osobu, nebo o odpovědného zástupce.

2.4 Další kvalifikační kriteria požadovaná zadavatelem

- uchazeč ve své nabídce uvede počet vlastních zaměstnanců (zaměstnanec, se kterým je uzavřena pracovní smlouva a firma odvádí za tohoto zaměstnance příslušná pojištění), platný v době podání nabídky

- uchazeč doloží kopii pojistné smlouvy o profesním pojištění uchazeče odpovědnosti za škodu nebo též pojištění za škody způsobené uchazečem při výkonu jeho podnikatelské činnosti

- uchazeč prokáže odbornou způsobilost vlastních zaměstnanců podílejících se na zakázce a to předložením kopie autorizace pro příslušný obor odpovídající typu projektu

- uchazeč doloží systém jakosti ISO

- v případě, že při provádění zakázky bude uchazeč spolupracovat s dalšími obchodními partnery - uvede ve své nabídce přehled všech subdodavatelů a to včetně doložení odborné systému jakosti ISO pro provádění staveb

3. Doba plnění zakázky

Předpokládaná doba zahájení plnění předmětu zakázky v části objektu strany jižní a východní: předpoklad 13. 9. 2011 na základě písemného pokynu k zahájení prací

Požadovaný limitní termín dokončení nejpozději do 27. 10. 2011

Předpokládaná doba zahájení plnění předmětu zakázky v části objektu strany severní a západní: na základě písemného pokynu k zahájení prací po získání finančních prostředků

„Limitním termínem dokončení díla" se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín dokončení díla. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno dodavatelem a převzato zadavatelem (objednatelem díla) po odstranění všech vad a nedodělků.

Nabídky mohou obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto dnem nebo právě v tento den ale nikoliv po tomto dni. Doba provedení díla končí dnem protokolárního předání  a převzetí díla po odstranění poslední vady a nedodělku díla.

Plnění předmětu veřejné zakázky je plánováno dílčí. Předmětem plnění I. části je obnova fasády části objektu strany jižní a východní, plnění další části veřejné zakázky, kterou je obnova fasády části objektu strany severní a západní, je odvislé od získání finančních prostředků v následujících letech. Plnění předmětu veřejné zakázky v obou dílčích částech bude zahájeno na základě písemného pokynu.

Uchazeč je povinen v nabídce dodržet zadavatelem stanovený limitní termín ukončení předmětu plnění dílčí části veřejné zakázky v části objektu strany jižní a východní. V případě nerespektování a nedodržení stanoveného limitního termínu ve zpracované nabídce k části veřejné zakázky v části objektu strany jižní a východní  bude nabídka vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v části objektu strany jižní a východní 478,5 tisíc Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v části objektu strany severní a západní 338 tisíc Kč bez DPH.

5. Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

6. Požadavky na způsob zpracování nabídky, včetně nabídkové ceny

a) Termín plnění bude uchazečem uveden ve dnech od data podpisu smlouvy. Uchazeč uvede termíny plnění dílčích částí ve dnech od podpisu smlouvy v následujícím členění.

Část objektu strany jižní a východní předpoklad od 13. 9. 2011 do max. 27. 10. 2011.

Část objektu strany severní a západní odvislé od získání finančních prostředků, předpoklad v roce 2012.

b) Cenová nabídka bude uvedena bez DPH a včetně DPH a to na dílčí plnění (na část objektu strany jižní a východní a část objektu strany severní a západní).

c) Cenová nabídka na stavební práce - provedení stavby je cenou pevnou, obsahující veškeré náklady, které jsou nutné pro zpracování požadovaného díla.

Cenovou nabídku uvede uchazeč v české měně se zaokrouhlením na celé Kč.

7. Termín předložení nabídek

Nabídka musí být zadavateli doručena do: 12. 9. 2011 do 9:00 hod

Otevírání nabídek je neveřejné.

Pro splnění dané časové lhůty pro předání nabídek je zadavatelem stanoven den předání nabídky na dále uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném poštovním úřadě!

8. Místo pro doručení nabídek

poštou na adresu: 		Město Český Krumlov, Kaplická 439, Odbor investic,  381 01 Český Krumlov

osobně: 			Městský úřad, podatelna, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov

adresa a sídlo zadavatele:           Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

Případné doplňující informace poskytnou:

Jan Sommer, referent Odboru investic

tel: 380 766 606, e-mail: jan.sommer@mu.ckrumlov.cz

9. Hodnocení nabídky

Předložené nabídky budou hodnoceny bodovým systémem podle níže uvedených kritérií:

| č. | Hodnotící kriterium | Váha kriteria |
| --- | --- | --- |
| 1 | celková cena bez DPH | 80% |
| 2 | nabídnutá výše sankce při nedodržení termínů dílčího plnění uvedených ve smlouvě (x Kč za každý započatý den prodlení, max. však 50.000,-Kč) | 20% |

Způsob hodnocení nabídek:

Veřejná zakázka bude zadána podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Hodnotícími kritérii je výše nabídkové ceny bez DPH a nabídnutá výše sankce při nedodržení termínů dílčího plnění uvedených ve smlouvě (x Kč za každý započatý den prodlení, max. však 50.000,-Kč). Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 - 100. Podle výše nabídkové ceny a nabídnuté výše sankce při nedodržení termínů dílčího plnění uvedených ve smlouvě (x Kč za každý započatý den prodlení) bude přiřazen odpovídající počet bodů. Získaný počet bodů bude vynásoben vahou kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot získaných nabídkou pro každé z kritérií hodnocení bude stanovena výsledná hodnota nabídky. Nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým ohodnocením bude hodnotící komisí vyhodnocena jako nejvýhodnější.

Vzorce pro výpočet bodové hodnoty kritéria: Nabídková cena v Kč

ki = C/Ci x 100

ki - počet bodů přiřazený i-té nabídce

C - hodnota nejnižší nabídkové ceny

Ci - hodnota nabídkové ceny i-tého uchazeče

Tato hodnota bude poté násobena příslušnou vahou kritéria, tzn. 80%. Výsledek bude zaokrouhlen na celé číslo.

Vzorce pro výpočet bodové hodnoty kritéria: nabídnuté výše sankce při nedodržení termínů dílčího plnění uvedených ve smlouvě (x Kč za každý započatý den prodlení)

ki = Ci/C x 100

ki - počet bodů přiřazený i-té nabídce

C - hodnota nejvyšší nabídnuté sankce při nedodržení termínů dílčího plnění uvedených ve smlouvě - Kč za každý započatý den prodlení (max. však 50.000,-Kč)

Ci - hodnota nabídnuté sankce při nedodržení termínů dílčího plnění uvedených ve smlouvě - Kč za každý započatý den prodlení (max. však 50.000,-Kč) - i-tého uchazeče

Tato hodnota bude poté násobena příslušnou vahou kritéria, tzn. 20%. Výsledek bude zaokrouhlen na celé číslo.

10. Další podmínky

10.1. Další požadavky zadavatele

Zadavatel požaduje minimálně 60 měsíční záruční lhůtu na provedené dílo.

Další detailní požadavky zadavatele jsou uvedeny v příloze č.2 návrhu smlouvy o dílo.

10.2 Doklady

Nabídka uchazeče, ocenění nabídky musí být podána písemně a podepsána osobami oprávněnými zastupováním organizace podle výpisu z obchodního rejstříku. V případě zmocnění k podpisu dokladů jiným zástupcem uchazeče musí být písemné zmocnění k tomuto úkonu podepsané statutárním zástupcem přiloženo k nabídce. Nabídka bude dále obsahovat úplnou obchodní adresu účastníka s připojením razítka společnosti a bude datována. Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s obsahem (včetně příloh). Jednotlivé listy nabídky včetně příloh budou očíslovány. Posledním listem svazku musí být prohlášení zájemce, v němž se uvede celkový počet listů ve svazku. Součástí nabídky bude vyplněný návrh smlouvy. Nabídka včetně všech dokladů bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka musí být doručena v uzavřené neporušené obálce a označena tímto textem:

„Obnova fasády budovy Špičák 114 Český Krumlov "

"NEOTVÍRAT DO ÚŘEDNÍHO OTEVŘENÍ"

Obálka musí být na uzavření opatřena razítkem, případně jménem a podpisem uchazeče. Dále musí být na obálce uveden název a adresa uchazeče.

Požadavek zadavatele na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace:

1. Krycí list nabídky (dle přílohy č. 1)

2. Obsah svazku

3. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií

4. Doklady o splnění kvalifikačních kritérií

5. Vlastní nabídka

6. Návrh smlouvy (dle přílohy č. 2) – doplněný a podepsaný (text přiložený k výzvě o podání nabídky je jednotný a závazný pro všechny uchazeče, návrh smlouvy musí být podepsán uchazečem či osobou zmocněnou k takovému úkonu, originál příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky)

7. Prohlášení zájemce o celkovém počtu listů ve svazku nabídky

10.3 Ostatní ujednání

a) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodů všechny nabídky a zadávací řízení zrušit a to nejpozději do uzavření smlouvy. O zrušení zadávacího řízení zadavatel písemně informuje všechny uchazeče.

b) Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat nabídku s nejnižší cenou a dále pak možnost upravit předmět zakázky shodně pro všechny uchazeče před termínem pro odevzdání nabídky.

c) Veškeré informace o zakázce jsou uvedeny v této výzvě a jejích přílohách, zadávací dokumentace samostatně pro tuto zakázku není zpracována.

d) Další informace o zakázce je možno získat u kontaktní osoby uvedené výše.

e) Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po uchazečích doplnění nebo vysvětlení nabídky.

f) Zadavatel nehradí zájemcům náklady se zpracováním a podáním nabídky.

g) Zadavatel nevrací zájemcům podané nabídky.

Příloha 1: Krycí list nabídky

Příloha 2: Návrh smlouvy o dílo

V Českém Krumlově  dne . . . 2011

Mgr. Dalibor Carda

starosta města Český Krumlov

PŘÍLOHA č. 1: KRYCÍ LIST NABÍDKY

| KRYCÍ LIST NABÍDKY |
| --- |
| Název části veřejné zakázky: | „Obnova fasády budovy Špičák 114 Český Krumlov " |
| 1. Základní identifikační údaje |
| 2.1. Zadavatel |
| Název: | Město Český Krumlov |
| Sídlo: | náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov |
| IČ: | 00245836 |
| Zastoupený: | Mgr. Dalibor Carda, starosta města Český Krumlov |
| Kontaktní osoba: | Jan Sommer, referent Odboru investic |
| Tel./fax: | 420 380 766 606 |
| E-mail: | jan.sommer@mu.ckrumlov.cz |
| 2.2. Uchazeč |
| Název: |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |
| Tel./fax: |  |
| E-mail: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Osoba oprávněná jednat |  |
| za uchazeče: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| Tel./fax: |  |
| E-mail: |  |
| 2. Nabídková cena v Kč |
|  | Cena bez DPH | DPH | DPH | Cena celkem včetně DPH: |
|  |  | (sazba 10%) | (sazba 20%) |  |
| Cena celkem |  |  |  |  |
| 3. nabídnutá výše sankce při nedodržení termínů dílčího plnění uvedených ve smlouvě (max. však 50.000,-Kč) |
| 1 započatý den prodlení | ,-Kč |
| 4. Oprávněná osoba za uchazeče jednat |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |

# Text boxes

„Obnova fasády budovy Špičák 114 Český Krumlov "