4. POPIS VYBRANÝCH PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA

4.1.Projektové náměty splněné

(jedná se o projektové náměty, jejichž realizace je v současnosti dokončována případně projektové náměty, které jsou již zrealizovány)

Zpracování vzorníku prvků parteru (projektový námět č. 9)

Realizátor: Krajinak o.s.

Společnost realizuje projekt s názvem P-2012-01 Interaktivní nástroj pro management památky UNESCO. Projekt se zabývá aplikací 3D modelu pro vytvoření virtuální podpůrné pomůcky pro management památek. Termín ukončení první etapy prosinec 2012, presentace výsledků z projektu rok 2013.

Odkaz: http://www.krajinak.cz/index.php/3dmesto/projekty

Rekonstrukce lávky přes Vltavu pod Plášťovým mostem (projektový námět č. 17)

Realizátor: Město Český Krumlov

Koncem roku 2011 zahájilo město Český Krumlov stavební práce na projektu Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov, který je podpořen 
z ROP NUTS II Jihozápad. V rámci zmíněného projektu začala v prosinci rekonstrukce lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici a v roce 2012 byla rekonstruována lávka přes Vltavu u mostu Na Plášti. Souběžně s rekonstrukcí lávek probíhala stavba nového jezu na řece Vltavě, jejímž investorem je státní podnik Povodí Vltavy.

Odkaz: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/20111208_rekonstrukce_lavka.xml

Rekonstrukce bývalé židovské synagogy (projektový námět č. 20)

Realizátor: Českokrumlovský rozvojový fond  spol. s.r.o.

Jedná se o židovskou památku nacházející se v ulici Za Soudem 288, Český Krumlov.

Synagoga s osmibokou věží a střídmým užitím novorománských prvků byla postavena v roce 1909 místní Židovskou obcí a patří k nemnoha synagogám, které přečkaly válku. I tak byl ale její osud pohnutý, sloužila jako křesťanský kostel pro vojáky americké armády, v letech 1945 až 1968 ji využívala Církev československá husitská a stala se pak i skladištěm. Nyní ji vlastní pražská Židovská obec, od níž si ji pronajal Českokrumlovský rozvojový fond. V současnosti probíhá její rekonstrukce. Objekt bude využíván mimo jiné i pro výstavy, koncerty a společenské akce. V objektu bude stálá expozice věnovaná historii židovské komunity v regionu. V roce 2013, od dubna do listopadu, se v synagoze uskuteční výstava nazvaná „4 fotografové, 2 země, 1 region", jež představí práci čtyř fotografů, kteří působili na konci 19. a v první polovině 20. století v Českém Krumlově, Vyšším Brodě, Bad Leonfeldenu a Freistadtu. Výstava fotografií bude zaměřená na architekturu, tradice, náboženství, výrobní odvětví a příběhy konkrétních rodin žijících v této příhraniční oblasti.

Odkaz: http://www.synagoga.ckrumlov.cz/docs/cz/atr117.xml, http://www.ckrumlov.info/docs/cz/treti_meandr_20121024133842.xml

Hradní muzeum a badatelna zámecké knihovny (projektový námět č. 23)

Realizátor: Státní hrad a zámek Český Krumlov

Základní kámen Hradního muzea byl slavnostně položen 31. července 2009. Hradní muzeum je vybudováno v budově tzv. Hrádku, v patrovém paláci na II. zámeckém nádvoří (č.p. 59), který společně se zámeckou věží tvoří charakteristickou pohledovou dominantu města Český Krumlov. Hradní muzeum je nejen prohlídkovou expozicí vysokého standartu, ale také místem k odpočinku a vzdělání. V přízemí Hrádku je zřízena kavárna, obchod s knihami a suvenýry, prostor k edukativním aktivitám a vstupní centrum. V patře objektu je situována muzeální expozice, v prvních dvou místnostech zaměřená na dějiny hradu, a v dalších místnostech je nainstalována kancelář ředitele schwarzenberského panství, byt ředitele schwarzenberského panství, dále pak místnost s expozicí církevních památek ze zámeckého depozitáře, schwarzenberská knížecí granátnická garda, mincovna, zbrojnice, kinematograf s promítáním schwarzenberských filmů z počátku 20. století atd.

Odkaz: http://www.zamek-ceskykrumlov.eu/prohlidkove-trasy-a-expozice/hradni muzeum/?ftresult=centrum+studijn%C3%ADch+pobyt%C5%AF

http://www.zamek-ceskykrumlov.eu/projekt-hradni-muzeum/

Další projektové náměty, které nebyly uvedeny v syntetické části Management Planu, avšak byly zrealizovány na území statku ve sledovaném období

Sanace skály Pod Kamenem

Realizátor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na počátku měsíce srpna roku 2011 došlo k sanaci skalního masivu Pod Kamenem podél komunikace I/39. Sanace přišla zhruba na 150 milionů korun. Skála byla nejdříve očištěna od vegetace, postupně pak na masivu byly nainstalovány záchytné ploty a dynamické bariéry, které jsou schopné zadržet větší sesuvy kamenů. Skalní bloky byly zajištěny ochrannými a záchytnými sítěmi a skalní převisy podchyceny opěrnými zdmi. Zhruba 200 metrů kubických kamene dělníci odstranili. Opěrné zdi byly na základě požadavku památkářů ve spodní části obkládány kamenem.

V rámci dokončení bezpečnostních úprav na skále byla opravena také poškozená vozovka 
a odstraněn provizorní chodník pro pěší. Projektový záměr, řešení křižovatky Pod Kamenem, se zabývá otázkou řešení dočasného kruhového objezdu na komunikaci I/39 u Porákova mostu. Město zahájilo jednání ohledně záměru s vlastníkem a správcem komunikace, Ředitelstvím silnic a dálnic, ohledně optimálního řešení typu křižovatky, který by co nejvíce přispěl k plynulosti provozu v Českém Krumlově.

Oprava chodníku Pod Kamenem

Realizátor: Služby města Český Krumlov, s.r.o.

Závěrem roku 2012 došlo k částečnému zabezpečení svahu podél chodníku u komunikace I/39 v této lokalitě, dále k obnově obrub, konstrukčních vrstev  a sanace stávajících poruch chodníku.

Stavební úpravy městského parku a jižních teras v Českém Krumlově – I. etapa

Realizátor: Město Český Krumlov

Cílem projektu byla revitalizace městského parku tak, aby mohl zcela plnit funkci veřejného prostranství a prostoru pro celoroční krátkodobou rekreaci obyvatel a návštěvníků města. Stavební práce první etapy projektu zahrnovaly sanaci a revitalizaci nevyhovujícího stavu zeleně, cestního systému, instalaci nového systému veřejného osvětlení, kamerového systému, oplocení a rekonstrukci unikátních architektonických prvků. Areál parku byl doplněn o objekty stěžejní pro jeho plnohodnotné využití (odpočívadla, dětská hřiště, mobiliář). Realizací projektu bylo dosaženo nejen kvalitního relaxačního prostředí, ale zhodnotil a zachoval se jím dendrologický, ekologický a kulturně-historický potenciál této lokality pro příští generace. Prostor parku bude mimoto využíván pro vzdělávací a kulturní akce a to zejména se zaměřením na kulturu a historii regionu, přírodní dědictví a ekologii.

Odkaz: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/mestskypark.xml

# Obnova fasády budovy Špičák 114 Český Krumlov

Realizátor: Město Český Krumlov

Předmět podpořeného projektu, kterým je obnova fasády jihovýchodní části objektu Špičák 114, byl, v souladu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče předkládaného k žádosti o dotaci, splněn a to prostřednictvím odstranění nesoudržných částí omítek jihovýchodní části objektu 
a obnovou části fasády materiály na vápenné bázi. Realizací stavebních prací na fasádě části objektu došlo nejenom k obnově původního stavebního, technologického a materiálového řešení památky, ale také k odstranění ohrožení zdraví a majetku občanů. Celkové náklady projektu vynaložené v roce 2011 činí 481.926,- Kč, finanční prostředky byly na základě dodatku č.1 k dotačnímu dopisu navýšeny na celkovou dotaci ve výši 289.155,- Kč, vlastní podíl města 192.771,- Kč.

Odkaz: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/Projekt_fasada_Spicak_114.xml

# Obnova zábradlí v ulici 5. května v Českém Krumlově

Realizátor: Město Český Krumlov

V roce 2012 byl realizován za přispění finančních prostředků z grantů Jihočeského kraje projekt výměny stávajícího a bezpečnostním předpisům nevyhovujícího dvoumadlového ocelového zábradlí v ulici 5. května (silnice II/160) podél chodníku na břehu řeky Vltavy za silničním mostem na Plešivci směrem na Větřní. Stávající ocelové zábradlí (značně zkorodované a deformované) bylo odstraněno 
a nahrazeno novým zábradlím z ocelových trubek žárově zinkovaných s protikorozní ochranou. Současně byly provedeny související stavební práce na tělese chodníku (nové obruby z parkových obrubníků BEST LINEA I., obnova živičného krytu podél obrub). Stavební práce provedla společnost Služby města Český Krumlov, s. r. o. Výdaje na realizaci projektu dosáhly celkové výše 318 tisíc Kč. Z finančních prostředků Jihočeského kraje získalo město dotaci na realizaci projektu ve výši 200 tisíc Kč.

Odkaz: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/obnova_zabradli.xml

# Oprava střechy objektu Základní školy T. G. Masaryka v Českém Krumlově

Realizátor: Město Český Krumlov

# Budova č. 213, ve které sídlí v současné době ZŠ T. G. Masaryka, je nemovitou kulturní památkou (rejstříkové číslo v ÚSKP - 49196/3-6139), nacházející se v části ochranného pásma Městské památkové rezervace Český Krumlov. Vzhledem k tomu, že objekt základní školy je velmi rozsáhlý a má členitý půdorys, je oprava střechy budovy značně finančně náročná. S ohledem na výši finančních prostředků, které lze získat v rámci relevantních dotačních programů, a omezené finanční možnosti města bylo přistoupeno k etapovitému řešení realizace oprav. V rámci realizace I. etapy v roce 2009 došlo k opravě střešní krytiny, komínů a klempířských prvků na části střechy nacházející se nad školní družinou. Druhá etapa oprav byla zrealizována v roce 2011 a v roce 2012 došlo k již třetí etapě opravy střechy.

Odkaz: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/Projekt_oprava_strechy_ZS_TG_Masaryka.xml

4.2.Projektové náměty částečně splněné

(jedná se o projektové náměty, jejichž realizace byla započata, ale doposud nebyla dokončena, jedná se obvykle o realizaci stavebních akcí, které jsou uskutečňovány etapovitě)

Revitalizace parku Jelení zahrada (projektový námět č. 15)

Realizátor: Město Český Krumlov

Město Český Krumlov zahájilo v měsíci září roku 2012 stavební práce v pravobřežní části vodního toku Polečnice na území Jelení zahrady a to v rámci realizace projektu  Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČK s možností využití volnočasových aktivit. Projekt obsahuje revitalizaci pravobřežní části Jelení zahrady, rekonstrukci lávky přes Vltavu u pivovaru, revitalizaci pěší stezky od lávky přes Vltavu u pivovaru k ul. Objížďková. Stavební práce obnášejí vytvoření zpevněných ploch: mlatových chodníků s obrubníkem z kamenných odseků, terénní schodiště z kamenných odseků a plochy pro aktivity: hřiště pro pétanque a dětské hřiště. Projekt počítá s vybudováním veřejného osvětlení a umístěním mobiliáře na předmětném území.

Odkaz: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/pristupove_trasy_k_arealu_klasteru.xml

Revitalizace Jižních teras (zahrada u bývalého domku E. Schiele) (projektový námět č. 16)

Realizátor: Město Český Krumlov

V roce 2012 získalo město částku 510.000,- Kč (50% dotace z celkových uznatelných nákladů) 
z programu Ministerstva kultury Regenerace MPR a MPZ na realizaci obnovy jižních teras v Českém Krumlově. Stavební úpravy spočívaly v provedení terénních úprav, opravy, odvodnění a spárování opěrných zdí té části jižních teras, které jsou prohlášeny za nemovitou kulturní památku, rejstříkové číslo 11823/3 - 1017. Stavební práce zahrnovaly především sanaci havarijního stavu opěrné zdi nacházející se na levé straně druhé terasy od domku Egona Schieleho a opravu opěrné zdi na pravé straně druhé a třetí terasy v bezprostřední blízkosti domku E. Schieleho.

Rekonstrukce bývalého působiště Egona Schieleho (projektový námět č. 21)

Realizátor: Českokrumlovský rozvojový fond  spol. s.r.o.

Objekt nacházející se v ulici Linecká 343 v Českém Krumlově. Dvoupatrový zahradní dům, jehož minulost je spojena se slavným Klimtovým žákem – Egonem Schielem, který zde pobýval v roce 1911 a zažíval zde období plné štěstí a bouřlivé inspirace, než ho pohoršení měšťané vyhostili z města. Objekt je ve vlastnictví ČKRF, které provedlo opravu střechy, izolaci kamenných zdí, obnovu interiéru, který připomíná dobu, kdy v domě Schiele žil a tvořil. V původně jediné obyvatelné části domku jsou už dnes k vidění kopie originálního nábytku včetně Schieleho malířského stojanu. Přízemí, dříve sklepní a skladovací prostory, se změnily ve vstupní vestibul budoucího muzea, recepci a informační zázemí. Přibyla i půdní mansarda, které chce město v budoucnosti spojit i s dalšími umělci (domeček bude sloužit jako ateliér pro talentované umělce).

Odkaz: http://www.novinky.cz/cestovani/tipy-na-vylety/281587-cesky-krumlov-bude-od-pristiho-roku-pro-turisty-vetsi.html

http://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/o-vikendu-se-verejnosti-poprve-otevre-i-opraveny-atelier-egona-schiele-20120914.html

Výstavní centrum - mincovna (č.p.59) (projektový námět č. 24)

Realizátor: Státní hrad a zámek Český Krumlov

Jižní stranu II. nádvoří zámku uzavírá jedna z nejmladších budov zámeckého areálu, tzv. Mincovna (Zámek č. p. 59 - Mincovna). Přízemí bývalé mincovny je upraveno na prodejnu vstupenek na zámecké prohlídkové trasy, ve sklepních prostorách jsou depozitáře Státního oblastního archivu. Patro je příležitostně využíváno k výstavním účelům. V roce 2012 bylo vydáno stavební povolení na  úpravu interiéru v prvním patře, kde bude vybudovány zcela nové konferenční a výstavní prostory s patřičným zázemím. V dohledné budoucnosti je také plánováno restaurování fasády, této významné barokní budovy.

Odkaz: http://www.zamek-ceskykrumlov.eu/popis-zameckeho-arealu/#2nadvori

Horská zahrada (projektový námět č. 25)

Realizátor: Státní hrad a zámek Český Krumlov

Horská zahrada v Českém Krumlově se rozprostírala na svazích směrem od současné zámecké zahrady k Rybářské ulici. Schwanzenberkové zde v 19. století vybudovali romantickou vyhlídkovou trasu s můstky a plošinami. Svah byl ještě donedávna zarostlý, stezky zanikly.  Trasa začínala pod Plášťovým mostem a stoupala šikmo vzhůru jižním zámeckým svahem až pod objekt vrátnice. Dále pokračovala pod zahradními terasami až směrem k jedné z bašt v Důlní ulici. Vrcholem celé vyhlídkové trasy, odkud se mohli návštěvníci pokochat netradičním pohledem na historické jádro Českého Krumlova bývalo vyhlídkové místo zvané Paraplíčko. Dřevěná konstrukce pohyblivého přístřešku ve tvaru deštníku je dodnes zachována na vrchu kamenné bašty. Celý projekt znovuzrození Horské zahrady je starý patnáct let a celou dobu čekal především na finanční zdroje.

Již v roce 2008 byly realizovány přípravné práce - byl instalován záchytný plot a proběhla postupná sanace skalní stěny nad Rybářskou ulicí. V roce 2009 byla zahájena 1. etapa  rekonstrukce Horské zahrady,  která spočívala ve vyčistění svahů, vytěžení vegetace, vybudování opěrných zdí, v úpravě terénu – terasy, výstavba opěrného pilíře u plášťového mostu z důvodu  statického zajištění hradební zdi, ve výsadbě stabilizujících vegetačních bariér. Dále byla zajištěna technická infrastruktura, tzn.  – vodovodní přípojka k čp. 60 – bývalá vrátnice, kanalizační vrt, vrt pro dešťovou vodu, obnova objektu bývalé vrátnice. Celý projekt obnovy Horské zahrady by měl být realizován ve dvou etapách, přičemž na konci roku 2009 byla dokončena 1. část 1. etapy. V roce 2009 bylo proinvestováno 15.mil. Kč

V roce 2010  probíhala již pouze běžná údržba. Pokračování sanace skalních masivů, obnova opěrných zdí a sadovnicko-lesnické úpravy – tedy 2. část 1. etapy se bude realizovat v následujících letech až se získají další finanční prostředky. Ve druhé etapě, zahájené v roce 2012, probíhají úpravy směřující k obnově opevnění s vyhlídkou zvaném Paraplíčko, je plánována rekonstrukce bašty, kde by měla vzniknout nová expozice. Celý projekt by měl být dokončen v roce 2014.

Rekonstrukce bývalé jízdárny (čp. 178) (projektový námět č. 28)

Realizátor: Státní hrad a zámek Český Krumlov

V sousedství letní jízdárny v zámecké zahradě se nachází budova tzv. Zimní jízdárny, jež byla používána především v zimě a za nepříznivého počasí. Jízdárna byla postavena v letech 1744 - 1746 ve stylu vídeňského rokoka podle plánů architekta Andrey Altomonta. V roce 2009 se započalo 
s celkovou obnovou střechy V roce 2011 byla rekonstruována plynová kotelna objektu. Celková stavební obnova celého objektu je plánována v následujících letech.

Odkaz: http://www.zamek-ceskykrumlov.eu/popis-zameckeho arealu/?ftresult=B%C3%BDval%C3%A1+j%C3%ADzd%C3%A1rna+%C4%8D.p.+178

Rehabilitace zámecké zahrady (projektový námět č. 29)

Realizátor: Státní hrad a zámek Český Krumlov

Zámecká zahrada je plošně nejrozsáhlejší částí českokrumlovského zámeckého areálu. Rozkládá se jihozápadně od pátého zámeckého nádvoří na návrší, jež bylo již v 15. století opevněno valy a příkopy. Zahájení rehabilitace zámecké zahrady závisí na vyřešení problému s otáčivým hledištěm. Strategický dokument „Památková koncepce rehabilitace zámecké zahrady“ z roku 2004 předpokládal odstranění otáčivého hlediště z prostoru zámecké zahrady a následnou památkovou rehabilitace  zahrady s těžištěm prací v částech zahrady negativně dotčených provozem přírodní scény. Současná situace, kdy se hledá řešení otázky otáčivého hlediště, oddaluje možnost zahájení vlastní projektové přípravy rehabilitace zámecké zahrady. Prozatím se v zámecké zahradě nad rámec průběžné intenzivní údržby uskutečňují dílčí restaurátorské zásahy na architektonických 
a uměleckých prvcích a běžné opravy zahradních zdí a zahradních cest.  V rámci přípravy projektu rehabilitace zahrady probíhají přípravné práce - archeologické průzkumy, dílčí archivní a stavebně historické průzkumy.

Odkaz: http://www.zamek-ceskykrumlov.eu/popis-zameckeho-arealu/#Z_meck__zahrada

Další projektové náměty, které nebyly uvedeny v syntetické části Management Planu, avšak jsou realizovány na území statku ve sledovaném období

Protipovodňová opatření na řece Vltavě

Realizátor: Povodí Vltavy s.p.

Od dubna 2009 jsou na řece Vltavě prováděna protipovodňová opatření. Investorem je státní podnik Povodí Vltavy a realizátorem akciová společnost ZVÁNOVEC. Hlavní stavební činností byla od dubna 2009 do listopadu 2010 prohrábka a rozšíření stávajícího koryta Vltavy v Českém Krumlově v úseku mezi jezem Mrázkův mlýn a bývalým jezem U Jatek (tzv. první a třetí etapa protipovodňových úprav). Od ledna 2012 do konce března 2013 probíhá další z etap protipovodňových opatření, a sice rekonstrukce jezu Jelení lávka.

Odkaz: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/20090406085323_Vltava_protipovodnova_opatreni.xml

Stavební úpravy jižních teras v Českém Krumlově – II. etapa

Realizátor: Město Český Krumlov

Záměrem II. etapy je dokončit obnovu zbývající části nemovité kulturní památky zahrnující pravou část jižních teras od domku Schieleho první, druhé i třetí terasy, dále bude obnovena výsadba keřů 
a trávníků.

Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově

Realizátor: Město Český Krumlov

Celkovým záměrem tohoto projektu je vytvoření moderního kulturně vzdělávacího centra uchování, dokumentace a prezentace kulturního dědictví uprostřed historického jádra města s celoroční nabídkou atraktivních služeb pro různé cílové skupiny odborné veřejnosti a laické veřejnosti 
z Českého Krumlova i odjinud.

# V roce 2011 byly zpracovány stavebně historické průzkumy, dále byly zpracovány projektové dokumentace na část 1 - areál bývalého kláštera Minoritů a část 2 - areál bývalého kláštera svaté Kláry (1.etapa - konvent a 2.etapa - objekt K2 hospodářský dvůr), na základě kterých bylo v květnu 2011 a v září 2011 vydáno stavební povolení na obě dvě části klášterů. Na přelomu roku 2011/2012 byly provedeny záchranné archeologické výzkumy, byly zpracovány projektové dokumentace 
k provedení stavby, které byly podkladem pro vyhlášení výběrového řízení na stavební práce v roce 2012, jež se uskutečnilo v březnu 2012. V říjnu 2012 Rada města schválila výběr nejvhodnější nabídky na dodavatele stavebních prací. Realizace je plánována v rozmezí let 2010 - 2014.

# Odkaz: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/revitalizace_arealu_klasteru_cesky_krumlov.xml

4.3.Projektové náměty zahájené

(jedná se o projektové náměty, na jejichž realizaci byla zahájena příprava (např. vypracování studie, vypracování projektové dokumentace, existující usnesení volených orgánů města ohledně zahájení přípravy projektového námětu, vyčlenění patřičné částky na přípravu či realizaci projektového námětu nebo určení pořadí priority realizace projektového námětu)

Obnova Bellarie (projektový námět č. 26)

Realizátor: Státní hrad a zámek Český Krumlov

Bývalý letohrádek Bellarie je dodnes vzácně dochován ve své velmi hodnotné autentické podobě rokokové zahradní stavby. V roce 1746 zde byla zřízena zdviž na dopravu jídel k velkému jídelnímu stolu v přízemí, celý mechanismus je dodnes zachován. Letohrádek Bellarie představuje vzácně dochovanou a zároveň velmi hodnotnou rokokovou zahradní stavbu, která má bohužel v současné době nevhodné využití. Slouží jako technické zázemí pro provoz letní divadelní scény.  Velmi cenné interiérové prvky jsou tak nepřístupné návštěvníkům. V současnosti je připraven projekt celkové stavební obnovy letohrádku Bellaria včetně restaurování interiérových prostor, kuchyně, a unikátně dochovaných výtahových mechanismů pro dopravu pokrmů z kuchyně (kouzelný stolek) do společenských prostor v horních podlažích letohrádku. Projekt bude zahájen v druhé polovině roku 2013 odsolováním omítek opěrných zdí teras. Letní provoz exteriérového divadla v zámecké zahradě časově komplikuje nezbytnou obnovu letohrádku Bellaria, především kočárových ramp, teras s balustrádou a fasády.

Odkaz: http://www.zamek-ceskykrumlov.eu/popis-zameckeho-arealu/#Z_meck__zahrada

„Centrum studijních pobytů“ na I. nádvoří č.p. 232 (projektový námět č. 27)

Realizátor: Státní hrad a zámek Český Krumlov

Nalevo od Červené brány navazuje rozsáhlý trakt bývalých stájí se sýpkou v patře (Zámek č. p. 232 - Konírny) - dnešní Sloupová síň. Objekt koníren je připomínán již v roce 1556, v roce 1603 se hovoří o maštalích pro 50 koní. V průběhu 17. a 18. století jsou zmiňovány dílčí stavební úpravy stájí či sýpky, v roce 1878 proběhla podstatná rekonstrukce objektu. V roce 1938 byl na nádvoří ukončen provoz stájí a budova byla přestavěna pro kancelářské účely a zřízena sloupová síň, dnes využívaná jako výstavní prostor. Ostatní prostory jsou bez využití. V rámci plánované rehabilitace bude v této bývalé kancelářské budově zřízeno ubytovací zařízení sloužící ke studijním pobytům. V současné době je vypracována projektová dokumentace na celkovou obnovu. Projekt počítá s adaptací objektu pro dlouhodobé pobyty skupin studentů z místních i zahraničních univerzit, kteří zde budou studovat např. barokní divadelní kulturu, bohaté zámecké knižní a mobiliární fondy apod.....

Odkaz: http://www.zamek-ceskykrumlov.eu/popis-zameckeho-arealu/#1nadvori

Landesausstellung 2013 (Zemská výstava) (projektový námět č. 41)

Realizátor: Město Český Krumlov

Od dubna do listopadu 2013 se v českokrumlovské synagoze uskuteční výstava, jež představí práci čtyř fotografů, kteří působili na konci 19. a v první polovině 20. století v Českém Krumlově, Vyšším Brodě, Bad Leonfeldenu a Freistadtu.

Odkaz: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/atr524.xml?style=blind

Rozvoj rekreačních chodníků I. etapa (projektový námět č. 53)

Realizátor: Město Český Krumlov

Záměrem projektu jsou stavební úpravy povrchu komunikace "staré Dobrkovické cesty" v části katastrálního území města Český Krumlov (jedná se o silnici II/159, od křižovatky se silnicí I/39 po křižovatku se silnicí III/1599). Jedná se o přizpůsobení cesty na sportovně multifunkční komunikaci zahrnující i doprovodnou infrastrukturu. Komunikace je doposud ve vlastnictví JčK. Dle zpracovávané projektové dokumentace "Úprava koryta toku Polečnice" by na náklady Povodí Vltavy mělo 
v určených km říčních úsecích dojít k realizaci ochranné hrázi a provedení opěrné zídky, dále k úpravě nivelity silnice II/159. Realizace projektu se odvíjí od nalezení shody mezi Jihočeským krajem 
a městem o převodu nemovitostí a dohodě o technickém stavu převáděných nemovitostí.

Rehabilitace lokality Křížové hory a Křížové cesty (projektový námět č. 55)

Realizátor: Město Český Krumlov

Záměrem projektového námětu je revitalizace vrcholové partie Křížové hory jakožto klíčového bodu městského vycházkového okruhu vč. zajištění přístupové cesty je odvislá od vyřešení majetkoprávních vztahů, které jsou v současnosti řešeny, dále od zajištění finančních prostředků na vyhotovení projektové dokumentace.

4.4.Projektové náměty nezahájené

(jedná se o projektové náměty, jejichž příprava, ani realizace, nebyly doposud zahájeny; tyto projektové náměty budou realizovány v následujícím období)

Realizace propojovacího tunelu mezi oblastí Trojice a oblastí Horní Brány (autobusového nádraží) (projektový námět č. 1)

Realizátor: Město Český Krumlov

Přípravné práce k záměru vybudovat v nárazníkové zóně dopravní tunel a most (k tunelu), jehož studii proveditelnosti vyhotovilo město, byly zastaveny. Dopravní koridor pro umístění dopravního tunelu a mostu k němu byl v rámci zpracování územně plánovací dokumentace pro území Jihočeského kraje (tzv. Zásady územního rozvoje, vydané v listopadu 2011) z jejího obsahu vyřazen.

Vybudování lávky přes Vltavu „Myší díra“ (projektový námět č. 19)

Realizátor: Město Český Krumlov

Realizace projektu není možná, neb vlastníkem pozemku, přes který bylo plánováno vybudovat lávku pro pěší, je právnická osoba nesouhlasící s realizací záměru.

Restaurační zázemí č.p. 57 (projektový námět č. 30)

Realizátor: Státní hrad a zámek Český Krumlov

Je hledáno vhodné využití prostoru bývalé kotelny v přízemí čp. 57 (bývalá solnice). Jednou 
z uvažovaných variant je vybudování restauračního zařízení.

Muzeum stavebních řemesel v objektu bývalé sýpky (sladovny) č.p. 196 (projektový námět č. 31)

Realizátor: Státní hrad a zámek Český Krumlov

Objekt sýpky dnes slouží ke skladovým účelům. Budova vyžaduje rehabilitaci, počítá se s jejím adaptováním na muzeum stavebních řemesel.

Rozvoj rekreačních chodníků další etapy (projektový námět č. 54)

Realizátor: Město Český Krumlov

Jedná se o přizpůsobení stávajících komunikací směrem z Krumlova do Větřní (podél pravého břehu řeky Vltavy) a do Svachovy Lhotky (Vltavským údolím po proudu řeky) na sportovně multifunkční komunikaci zahrnující i doprovodnou infrastrukturu. Zahájení přípravy projektových dokumentací je odvislé od zajištění finančních prostředků a domluvy se zainteresovanými obcemi a klíčovými institucemi, nutné zajistit soulad s územně plánovací dokumentací.